ВОЗНЕСЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

# 06 липня  2016 року   № 5                   VІ сесія  сьомого   скликання

Вознесенськ

Про підготовку об’єктів соціальної сфери  та

комунального господарства  району до роботи

в осінньо-зимовий період  2016-2017 рр.

Заслухавши інформацію  райдержадміністрації про  підготовку об’єктів соціальної сфери  та комунального господарства  району до роботи  в осінньо-зимовий період  2016-2017 рр., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію  райдержадміністрації про  підготовку об’єктів соціальної сфери  та комунального господарства  району до роботи  в осінньо-зимовий період  2016-2017 рр. взяти до відома.

2.Районній державній адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств району:

2.1. Взяти під особистий контроль організацію робіт з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 рр. закладів соціальної сфери та  комунального господарства району;

2.2. Визначити можливості місцевих бюджетів по фінансуванню планових завдань із своєчасної підготовки до зими та скорочення споживання природного газу за рахунок розвитку альтернативного опалення;

2.3. Передбачити кошти в місцевих бюджетах на щорічну повірку та ремонт лічильників споживання газу підпорядкованих бюджетних установ і закладів;

2.4. Забезпечити заготівлю твердого палива для закладів соціальної сфери до початку опалювального сезону;

3.  З  метою належної організації харчування дітей у  навчальних та дошкільних закладах  району, забезпечення збалансованого , повноцінного та якісного харчування , максимального охоплення усіх дітей харчуванням, на виконання відповідних рішень районної ради рекомендувати  райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо    здійснення  заготівлі основних продуктів харчування  за максимально низькими  цінами, залучення спонсорської допомоги.

4. Запропонувати управлінням та відділам райдержадміністрації, селищній та сільським  радам, в межах своїх повноважень, забезпечити постійний контроль за технічним станом систем опалення та водопостачання, економним витрачанням електроенергії в комунальних закладах освіти і охорони здоров’я.

5.Зняти з контролю рішення районної ради  від 07.10.2015 № 1 «Про підготовку об’єктів соціальної сфери  та комунального господарства  району до роботи  в осінньо-зимовий період  2015-2016 рр.» , як таке, що втратило чинність.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи та соціального розвитку села.

Голова районної ради							І.А.Бурдін

Інформація

про підготовку об’єктів соціальної сфери та комунального господарства Вознесенського району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

Підготовка господарства до осінньо-зимового періоду проходить згідно плану заходів, затверджених рішенням голови райдержадміністрації від 31.03.2016 № 111-р “ Про закінчення опалювального сезону 2015-2016 років та проведення заходів  по підготовці до опалювального сезону 2016-2017 років у Вознесенському районі”. Контроль за ходом підготовки здійснює штаб шляхом проведення нарад одного разу на тиждень, на якому розглядаються та вирішуються проблемні питання з підготовки до опалювального періоду.

В міжопалювальний період 2016 року здійснено:

- заміну - 4000 м. водопровідних мереж з 7800 м. запланованих(51%) роботи продовжуються;

- ремонт каналізаційних мереж – 50м. з 100 м. запланованих (50%);

- ремонт насосних станції 3 з 5(60%);

- підготовку свердловин – 13 шт. з 28 шт. запланованих (46%)

- комплексну підготовку 77 житлових будинків (в тому числі: 14 буд з 52 будинків комунальної власності (27%)  та 11 з 22 будинків ОСББ (50%) ) та  оформлено паспорти готовності (12);

- підготовку 26 медичних закладів (з них амбулаторій - 13, ФАП – 13)  ,  з них опалюються: - природним газом -9 закладів,  твердим паливом -8 закладів,  електроенергією - 9 закладів), готові 17 (65%), вугіллям забезпечені 27,4% (заготовлено 6,8т. з потрібних 24,8т)

- 44 об’єкта закладів освіти (ДНЗ - 24 (з них опалюються: - 12- газ, 11 - тверде паливо, 1 – електроопалення), З 24 ДНЗ готові 10 (42%).  ЗОШ - 20 (11 – газ, 9 – тверде паливо)), з 20 ЗОШ готові 8 (40%).   Залишок вугілля становить 145т. Станом на 29.06.2016 року є кошти на закупівлю вугілля в сумі 250 757 грн.

- 53 заклади культури (15 бібліотек (з них: - 7 – центральне опалення, 6 - електроопалення, 2 – тверде паливо), 2 дитячі школи мистецтв 1- електроопалення, 1 газ), 19 – клубних закладів (з них: - 5 – газ, 9 – електроопалення, 5 – тверде топливо))  готові 22 (40%).

готові до опалювального періоду 2016/2017років  36 закладів (67 %),

- 1 об’єкт УПСЗН (готовність 70%) вугілля, дрова  -100% договора перезаключені.

- ремонт асфальтобетонного покриття доріг: заплановано - 15805 м2 на суму 522 тис. грн. виконано – 2850 м2.(18%): с.Бузьке – 1750м2 на 150тис.грн.), дорога Улянівка-Миколаїв – 1100м.

За кошти регіонального розвитку впроваджуються наступні проекти:

Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році загальною вартістю – 17,366,455 тис.грн.

Також на експертизі та в розробці проекти:

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. за адресою: вул. Леніна 423 в с.Бузьке, Вознесенського району, Миколаївської області. Сума кошторису за експертизою становить 1 058,790 тис.грн.

Планується збудувати сучасний спортивний зал 20х44, в Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ст. На розробці знаходиться проект «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з прибудовою спортивного залу  за адресою: вул. Генерала Подзігуна, 244  в смт Олександрівка, Вознесенського району Миколаївської області».

Капітальний ремонт даху Трикратівської дитячої школи мистецтв за адресою: вул. Леніна, 73 в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області на суму 233,035 тис.грн.

За кошти Ташликської програми у 2016 році надано перелік проектів загальною вартістю – 22986,455 тис.грн.;

По програмі  ПРООН виконуються роботи на суму (940 тис.грн), а саме:

В 3 фазі проекту в районі приймає участь 4 сільські ради (Яструбинівська, Новосілківська, Прибужанівська, Щербанівська)

Новосілківська сільська рада Вознесенського району – «Енергозберігаючі заходи в  ДНЗ «Сонечко». Капітальний ремонт». Загальна вартість проекту-126292,0 грн.

-    замінено дерев’яні вікна на металопластикові в кількості 12 шт.

-   замінено систему опалення, а саме замість старих батарей встановлено   11шт. опалювальних радіаторів .

-  часткова заміна трубопроводу з водопостачання з поліетиленових труб,

-  встановлено водонагрівач  електричний  80л.

Прибужанівська сільська рада Вознесенського району –«Інноваційні енергоефективні заходи для вуличного освітлення в с.Мартинівське Прибужанівської сільської ради». Загальна вартість проекту -277514грн.

придбано та встановлено 7 освітлювальних пристроїв (інноваційні ліхтарі  з енергозберігаючими діодними лампами (LED), контролери заряду, фотоелектричні модулі, енергозберігаючі батареї,  коробки для зберігання батарей.

Щербанівська  сільська ради Вознесенського району «Капітальний ремонт Щербанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Щербані по вул. Кірова, 72а Вознесенського району Миколаївської області». Загальна вартість проекту -208082 грн.